| PAGO No. |  |  |  | PERIODO A PAGAR |  | Desde (dd/mm/aa) | Hasta (dd/mm/aa) |  |  |  |  | FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME |  | DD |  | MM | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DE | 12 |  |  |  | 01/02/2026 | 28/02/2026 |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 03 | 2026 |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre/ Razón Social |  |  | MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO |  |  |  |  | No. Identificación C.C o C.E |  |  |  |  | 1193562407 |  | Contrato No. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  | No aplica |  | GGC-0316-2026 |  |  |
| Objeto del Contrato |  |  | Apoyar la gestión de actividades técnicas y operativas relacionadas con el proceso de análisis de datos para la estructuración y ejecución de proyectos con FNCER de la Dirección de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Apoyar el seguimiento y análisis de postulaciones relacionadas con la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, bajo la supervisión del componente de data. |  |  |  |  |  |  |  |  | Durante el período reportado (1 al 28 de febrero de 2026), por solicitud directa de la supervisión, se brindó apoyo analítico y de ciencia de datos para la estructuración de la población objetivo del programa Colombia Solar (Barranquilla 2025) . Se procesaron las bases de datos de facturación de AFINIA para determinar la selección muestral, el Índice de Focalización (IF) y la georreferenciación de los usuarios a postular. Se auditó y procesó la base de datos de beneficiarios del programa, logrando trazabilidad completa y la entrega de productos analíticos automatizados mediante scripts en Python (librerías Pandas, Plotly y Folium): - Filtros de elegibilidad: A partir de una base original de 386.008 usuarios, se aplican 9 filtros paramétricos simultáneos (excluyendo código 6, nomenclatura AP, estratos >3, consumo <40 o >240 kWh/mes, y cartera >$100.000), obteniendo una población depurada de 47.950 usuarios elegibles (12.4% de la base) . - Índice de Focalización (IF): Se diseñó y calculó un algoritmo de puntuación combinando estrato (30%), horas compensadas (5%), consumo (50%) y valor de cartera (15%), normalizado de 0 a 1. - Clustering Territorial: Se agrupó la población en 155 barrios del POT, priorizados mediante la métrica de "Suma IP" (volumen de usuarios × intensidad de vulnerabilidad). Ecosistema de Mapas Interactivos (HTML): Por solicitud de la mesa técnica (Andrés Felipe Castellanos), se desarrollaron visualizaciones georreferenciadas que cruzan las coordenadas de los transformadores con los polígonos del POT. Se generó un portafolio web navegable ( index.html) que incluye: - mapa_poligonos_barrios_pot.html: 189 barrios coloreados según su nivel de focalización. - mapa_top_20_barrios_prioritarios.html: Visualización focalizada en las zonas de mayor demanda. - mapa_calor_if.html: Heatmap evidenciando la concentración geoespacial de vulnerabilidad. - mapa_barrios_y_transformadores.html: Mapeo exacto de ~4.500 transformadores eléctricos priorizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brindar apoyo en la organización, clasificación y sistematización de los insumos necesarios para la elaboración de productos analíticos derivados del sistema de información de la estrategia. |  |  |  |  |  |  |  |  | Por orientación directa de la supervisión, se priorizó la construcción y estabilización del orquestador inteligente del Portal Energético MME, compuesto por 4.197 líneas de código en Python y expuesto mediante una API REST en FastAPI. Aunque se diseñó inicialmente para el bot local de WhatsApp del ingeniero Óscar Parra, por solicitud de la supervisión se amplió su alcance desarrollando un cliente nativo en Telegram con capacidades interactivas avanzadas. Seon habilitar operativamente múltiples intenciones analíticas, destacando: - Estado actual: Fichas en tiempo real de Generación Total (GWh), Precios de Bolsa (COP/kWh) y Embalses (%), con cruce de percentiles históricos (2020–2025) y fechas reales de XM. - Predicciones del sector: Análisis de proyecciones a 90 días con cálculo de rangos y tendencias esperadas. - Noticias del sector: Módulo de agregación (news_service.py) que extrae y resume las 3 noticias más destacadas del día usando APIs de Google News y GNews. - Anomalías: Sistema de detección de irregularidades estadísticas mediante cálculo de z-score. - Informe ejecutivo automático: Reporte reestructurado en 4 secciones accionables, asistido por Inteligencia Artificial (LLM Groq llama-3.3-70b) con contexto JSON estructurado, ajustado tras retroalimentación estratégica del supervisor. Para garantizar la veracidad de los datos analizados por la IA, se consolidó el motor predictivo basado en 13 fuentes utilizando modelos Ensemble (Prophet + ARIMA). Se estructuró una Política de Confianza de Predicciones, estableciendo niveles de confiabilidad paramétricos (ej. GENE_TOTAL y EMBALSES calificados como MUY_CONFIABLE con MAPE < 10%). Asimismo, se sistematizó una auditoría ex-post diaria a las 8:00 AM que validaba automáticamente las desviaciones de los modelos frente a los datos reales observados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Apoyar el almacenamiento, gestión y organización de documentos y archivos generados en el marco de las actividades contractuales, garantizando su adecuada administración en los sistemas de información dispuestos por la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  | Durante febrero se generaron y organizaron en los repositorios institucionales de la entidad los siguientes documentos técnicos: Documentación del Portal Energético (Repositorio GitHub docs/): - INFORME_ARQUITECTURA_COMPLETA_2026-03-02.md: Inspección exhaustiva de la arquitectura del servidor, documentando 74.500 líneas de código Python, ~120 archivos y la gestión de 63.8 millones de registros en la base de datos PostgreSQL. - ARQUITECTURA_E2E.md: Mapeo técnico de 7 flujos de datos End-to-End, incluyendo la ingesta ETL y procesos de Machine Learning. - DOCUMENTACION_TECNICA_ORQUESTADOR.md: Manual de arquitectura de intenciones, servicios de dominio y flujo de respuestas IA. - FASE7_AUDITORIA_PREDICCIONES.md: Informe de validación del Error Absoluto Porcentual (MAPE) de los 13 modelos predictivos. - ACTUALIZACIONES_ARCGIS.md: Guía de operación del pipeline de actualización geoespacial. Documentación y Entregables Proyecto Colombia Solar: - Generación del reporte estadístico INFORME_VALIDACION_ENTREGABLES.pdf mediante el script auditoria_entregables.py, documentando las 56 verificaciones de calidad de datos realizadas a la reducción poblacional. - Custodia de los 4 entregables finales en formato Excel: Entregable_1_Base_Datos_Beneficiarios, Entregable_2_Indice_Focalizacion, Entregable_3_Base_Priorizadosy Entregable_4_Analisis_Barrios_POT. - Almacenamiento y entrega del portafolio completo de 7 mapas interactivos HTML listos para su navegación offline o publicación web. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitorear diariamente los indicadores de avance en la ejecución de proyectos FNCER, registrando desviaciones en un sistema de seguimiento, generando reportes periódicos sobre el estado de proyectos, incluyendo métricas de eficiencia y cumplimiento de objetivos. |  |  |  |  |  |  |  |  | Se consolidó la automatización del monitoreo de indicadores a través de diversas vías: - Sistema de alertas automáticas del Portal (Celery Beat): Se diseñó y puso en producción un sistema de monitoreo desatendido que evalúa cada 30 minutos el comportamiento de la Generación, Precios de Bolsa y Niveles de Embalse utilizando cálculos estadísticos de z-score y percentiles. Las anomalías identificadas alimentan un historial en base de datos y detonan notificaciones inmediatas vía Telegram y correo electrónico (SMTP). Asimismo, se automatizó la generación de un reporte ejecutivo diario en PDF a las 7:00 AM, protegido por un sistema de bloqueo anti-duplicación (Redis lock). - Automatización ArcGIS: En coordinación con la compañera Luisa Fernanda, se diseñó e implementó un pipeline automatizado compuesto por más de 2.700 líneas de código. Este desarrollo sincroniza de forma autónoma, vía cron jobs horarios, los datos provenientes de OneDrive y las métricas de XM directamente hacia las capas de ArcGIS Online y Enterprise, eliminando la intervención manual diaria. - Monitoreo de Calidad de Datos AFINIA (Colombia Solar): Se detectan anomalías de completitud en la información del operador de red (ej. 2.363 usuarios sin código de transformador y 99.7% de usuarios reportados con Horas Compensadas THC=0). Estas alertas fueron documentadas estadísticamente en el PDF de validación para prevenir sesgos en la postulación a FENOGE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Participar y prestar acompañamiento en las reuniones y sesiones de trabajo, en las que se haga necesaria o conveniente su participación para presentar resultados de análisis y responder consultas de la Dirección, relacionadas en el objeto del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  | Se participó activamente en las siguientes sesiones de trabajo técnico para presentar resultados de análisis: - Mesas Técnicas Proyecto Colombia Solar (24 de feb): Sesiones de trabajo con Andrés Felipe Castellanos para la revisión analítica del Entregable 4 y los mapas georreferenciados. En esta sesión se sustentó el fundamento matemático utilizado en Python para encontrar el puntaje de priorización de barrios (transición al modelo definitivo "Suma IP"). Se acordó adoptar la terminología "Índice de Focalización" y se evaluaron las capacidades de implementación de los mapas interactivos desarrollados en Plotly/Folium frente a alternativas de software como ArcGIS. - Reuniones sobre Infraestructura e IA (12 de feb): Sesiones de coordinación con Nicolás Maldonado (TI) para exponer la arquitectura de datos del Portal Energético. Se gestionó la necesidad técnica de servidores Linux con recursos GPU para mejorar los modelos de predicción y la viabilidad de implementar la API de DeepSeek, buscando que el chatbot de Telegram escale a producción sin limitaciones de tokens. - Sesiones de handover técnico (ArcGIS): Reuniones de transferencia de conocimiento con Luisa Fernanda para explicar la arquitectura de los scripts en Python que sincronizan los datos desde XM y OneDrive hacia ArcGIS Enterprise, garantizando su autonomía en la operación del pipeline. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Organizar sesiones de retroalimentación para mejorar las guías y protocolos basados en experiencias del equipo, a fin de monitorear el uso de herramientas y proporcionar soporte para resolver incidencias. |  |  |  |  |  |  |  |  | Las actividades de retroalimentación técnica se ejecutan a través de iteraciones continuas durante el mes: - Retroalimentación en Colombia Solar: El análisis iterativo de fórmulas para el índice de priorización permitió decantar el modelo hacia la suma ponderada del IP. Además, el requisito en mesa técnica de ubicar los puntos exactos de los usuarios en el mapa detonó el desarrollo, desde cero, de todo el ecosistema interactivo de mapas en Python (Folium/Plotly). - Retroalimentación del Informe IA: El modelo de informe físico compartido por el supervisor permitió reestructurar radicalmente el "System Prompt" del LLM y el código de renderizado del bot de Telegram en 4 secciones accionables de interés para la supervisión. - Retroalimentación Operativa ArcGIS: Las sesiones de trabajo con Luisa Fernanda permitieron detectar oportunidades de mejora en el pipeline, ajustando los scripts de actualización ( ejecutar_dual.sh) para atender de forma simultánea e independiente los requerimientos de los portales institucionales Vice_Energia y Adminportal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Apoyar en la preparación de materiales y documentos técnicos y administrativos, según los requerimientos del equipo de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  | Se preparó material técnico especializado soportando ambos proyectos prioritarios: - Documentación del Orquestador y Modelos ML: DOCUMENTACION_TECNICA_ORQUESTADOR.md (arquitectura de intents E2E) y FASE7_AUDITORIA_PREDICCIONES.md(validación de modelos predictivos). - Guía de Automatización ARGIS: Creación de ACTUALIZACIONES_ARCGIS.md que detalle el crontab y flujo E2E. - Material Colombia Solar: Elaboración del INFORME_VALIDACION_ENTREGABLES.pdf con la justificación estadística de los filtros, y el desarrollo de 7 archivos HTML ( mapa_barrios_y_transformadores.html, mapa_calor_if.html, etc.) que sirven como material de consulta ejecutiva para visualizar la priorización del programa en Barranquilla |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cumplir con las demás funciones que asigne el supervisor, relacionadas con la naturaleza del objeto contractual y necesarias para la consecución del fin del objeto del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  | Por instrucción directa de la supervisión, se ejecutaron las siguientes actividades, adicionales al alcance técnico inicial proyectado: - Análisis de Datos y Georreferenciación Colombia Solar: Por solicitud de la supervisión, se calcula el cruce, depuración y priorización de la base de 386.008 usuarios de AFINIA. Se utilizaron metodologías de programación en Python y Ciencia de Datos para procesar la información de forma eficiente, entregando 4 matrices en Excel, el PDF de auditoría y programando el ecosistema completo de mapas interactivos HTML. - Ampliación del Orquestador a Telegram: Se implementó y estabilizó el código del orquestador IA para habilitar consultas interactivas nativas vía Telegram. Se incorporan teclados inline dinámicos, capacidades de edición de mensajes en tiempo real para mejorar la experiencia de usuario (UX) y la generación/descarga directa de informes ejecutivos en formato PDF utilizando WeasyPrint. - Automatización multiplataforma ArcGIS: Se apuesta por el diseño, programación y despliegue en servidor del pipeline de scripts de actualización de capas geográficas, permitiendo optimizar y automatizar el flujo de trabajo del tablero desarrollado por el equipo del Ministerio. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVANCES Y LOGROS DEL MES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se presenta informe de actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se revisa constantemente el correo institucional y se atienden todas las tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asiste de manera presencial o virtual a las reuniones citadas por el supervisor. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se mantiene la información actualizada y organizada. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se gestionan oportunamente todos los trámites y documentos asignados por los aplicativos institucionales. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con la política de confidencialidad y se abstiene de divulgar información entregada por el Ministerio a terceros, salvo en los casos autorizados y siguiendo los protocolos establecidos para la protección de dicha información. En caso de ser necesario divulgar información a alguna autoridad, se notifica previamente al Ministerio para que pueda tomar las acciones correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suscribir el acuerdo de confidencialidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se procede a firmar el acuerdo de confidencialidad durante la suscripción del Acta de Inicio. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se verifica y acredita el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral según lo establecido por la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asume la responsabilidad de salvaguardar y preservar los equipos y elementos propiedad del Ministerio de Minas y Energía utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica para este periodo |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se acatan las instrucciones impartidas por el Ministerio, a través del supervisor del contrato, durante el desarrollo del mismo. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza el desplazamiento al lugar donde se requiera la prestación del servicio, siempre y cuando este sea diferente al lugar de ejecución del contrato, en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asume la responsabilidad civil y penal por las acciones y omisiones en la actuación contractual, de acuerdo con lo establecido por la ley. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se mantiene actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), conforme a los requerimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se informa al Ministerio sobre cualquier variación en el régimen tributario que ocurra durante la ejecución del contrato, conforme a los procedimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple de manera oportuna con las obligaciones del contrato para facilitar el procesamiento de los pagos dentro de los plazos establecidos por el Ministerio. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se presentan las cuentas de cobro o facturas de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato, en el momento y la forma requeridos. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cargan mensualmente los informes que demuestran el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II, de acuerdo con los requerimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al finalizar el contrato, se entregará un respaldo con toda la información generada durante la ejecución del mismo, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos conforme a lo acordado. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realizará la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía asignados durante la ejecución del contrato a través del supervisor del contrato, siguiendo las directrices establecidas en el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio. Además, se gestiona el paz y salvo correspondiente con el Grupo de Servicios Administrativos. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Devolver el carnet de identificación como contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se procederá a devolver el carnet de identificación como contratista al finalizar el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores, de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas relacionadas. Para ello, se diligenció el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asegura disponer de los equipos y herramientas necesarios para cumplir adecuadamente con todas las obligaciones del contrato, garantizando así su ejecución eficiente y efectiva. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con todas las normas de bioseguridad indicadas por la entidad, garantizando un ambiente de trabajo seguro y protegiendo la salud de todos los involucrados en la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se garantiza el cumplimiento de las políticas internas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, incluyendo aquellas relacionadas con la equidad de género, las obligaciones ambientales, la seguridad cibernética, la seguridad de la información, el tratamiento y protección de datos personales, y cualquier otra política relevante que sea adoptada, asegurando así la integridad y el buen desarrollo de las actividades contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se atienden todas las demás políticas, normativas y disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento total y efectivo del objeto contractual, asegurando así la integridad y la calidad en la ejecución de todas las actividades correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGABLES/PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Repositorio GitHub del Portal Energético actualizado: Orquestador IA, Scripts ARGIS, Documentación técnica generada en febrero (Arquitectura E2E, Inventario Servidor, Auditoría Predicciones). |  |  |  |  |  |  |  | https://github.com/MelissaCardona2003/Dashboard_Multipage_MME.git |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plataforma multipágina portal energético expuesta a la web. |  |  |  |  |  |  |  | https://portalenergetico.minenergia.gov.co/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chat bot de Telegram |  |  |  |  |  |  |  | https://t.me/MinEnergiaColombia_bot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Entregables 1 al 4 (Bases de datos Excel) + Informe de Validación (PDF) del Programa Colombia Solar + Portafolio de Visualización Geoespacial Colombia Solar (7 Mapas Interactivos HTML con índice de navegación) |  |  |  |  |  |  |  | https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/kjcastro_minenergia_gov_co/Documents/DATOS%20TC1%20Y%20TC2%20CSOLAR/entregables?csf=1&web=1&e=LfxA53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7- Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas. Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes. Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON. Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9456706&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true LINK DE EVIDENCIAS CARPETA DE DIRECCIÓN DE ENERGÍA 2025: evidencias melissa cardona 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |