| PAGO No. |  |  |  | PERIODO A PAGAR |  | Desde (dd/mm/aa) |  | Hasta (dd/mm/aa) |  |  |  | FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME |  | DD |  | MM | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DE | 12 |  |  |  | 01/05/2026 |  | 31/05/2026 |  |  |  |  |  | 01 |  | 06 | 2026 |
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre/ Razón Social |  |  | MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO |  |  |  |  |  | No. Identificación C.C o C.E |  |  |  | 1193562407 |  | Contrato No. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  | No aplica |  | GGC-0316-2026 |  |  |
| Objeto del Contrato |  |  | Apoyar la gestión de actividades técnicas y operativas relacionadas con el proceso de análisis de datos para la estructuración y ejecución de proyectos con FNCER de la Dirección de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato |  |  |  |  |  |  | AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Apoyar el seguimiento y análisis de postulaciones relacionadas con la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, bajo la supervisión del componente de data. |  |  |  |  |  | Se apoyó a la supervisión en la revisión metodológica, parametrización y filtrado de beneficiarios del departamento de Sucre, obteniendo los datos finales con el informe técnico correspondiente. La prioridad del mes, definida por la supervisión, fue la estabilización y completitud del Portal de Dirección como plataforma central de seguimiento de los grupos de la Dirección de Energía Eléctrica. En ese marco, se realizaron los ajustes solicitados por el equipo de Colombia Solar, se eliminó la gráfica de curva S de operadores de red que no cumplía la metodología solicitada y se incorporaron cuatro nuevas gráficas de curva S a partir de nuevos datos compartidos por el equipo. Se reordenó la tabla de Colombia Solar por meses y se habilitó la exportación a Excel del detalle por departamento y municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brindar apoyo en la organización, clasificación y sistematización de los insumos necesarios para la elaboración de productos analíticos derivados del sistema de información de la estrategia. |  |  |  |  |  | Se consolidó el Portal de Dirección (https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/) como producto analítico unificado de la Dirección de Energía Eléctrica, en respuesta a la directriz del Viceministro de centralizar en esta plataforma los avances que antes presentaba cada grupo en Power BI. Por solicitud del Viceministro, el dominio público migró de portaldireccionee.minenergia.gov.co al nuevo enlace durante el mes. En la primera fase (1 al 17 de mayo) se implementaron las correcciones comunicadas por la supervisión a través del documento Observaciones_Tablero_DEE.docx, consolidadas a partir de las reuniones que Diana Gutiérrez y Daniel Villarreal sostuvieron con cada equipo. En Gestión del Sector se actualizaron los valores del slide, se incorporaron las gráficas de generación y precio de bolsa en la vista móvil y se añadieron flechas de tendencia en los KPIs. En Apropiación Presupuestal se corrigieron los valores con datos reales, se ajustó la gráfica apilada y se añadió la etiqueta de corte al 1 de abril. En Comunidades Energéticas se configuraron los filtros de inicio, se corrigió el valor de inversión y se renombró avance de obra a avance general en Contratos OR. En Supervisión FNCER se implementó la visualización por número de contratos y se incorporaron sus indicadores en la pantalla inicial. En Subsidios se restringió la vista a resoluciones 2026, se presentó el total de deuda con corte al 1 de abril, se habilitó la fórmula Total apropiado menos Total asignado igual a Total disponible, y se desarrollaron tres tableros nuevos: déficit histórico, detalle de pagos y validaciones. Para FENOGE se implementaron los tableros 1.0 y 1.1 y se separaron las rutas de Comunidades y Subsidios. En paralelo (2-10 de mayo) se refactorizó la arquitectura del HomeSlider con extracción de slides a módulos independientes, capa apiService.ts, librerías format.ts, kpi-logic.ts y svg-math.ts, y una suite de 49 pruebas Vitest. En la segunda fase (25-30 de mayo) se atendieron los ítems del documento Observaciones_Tablero_DEE.docx y solicitudes adicionales de supervisión. En Subsidios se actualizó el tablero de déficit histórico con la necesidad presupuestal de la vigencia (Subsidios menos Contribuciones), la apropiación PGN, los recursos faltantes y gráficas comparativas. En Contratos OR se incorporó el filtro por operador en las curvas S. En Gestión del Sector se añadió la gráfica de embalses, el slide de generación térmica con datos de PostgreSQL y el botón de descarga de informes PDF de XM. Se actualizaron los cortes (presupuesto al 1 de mayo, subsidios al 15 de mayo), se unificó la terminología a Valor Comprometido en Resoluciones y se extendieron las curvas S de FENOGE hasta junio y julio de 2026. Se integró toda la información actualmente presente en el portal de dirección en el chat bot del portal y del tangram, unificando toda la información del sistema completo. La incidencia de servidor ocurrida entre el 19 y el 25 de mayo interrumpió los despliegues; la gestión de esa incidencia consta en la Obligación 8. La actividad de la pestaña de Redes Sociales X no pudo completarse porque la plataforma cobra por el acceso a su API y los embeds respondieron con error HTTP 429; situación comunicada a supervisión el 17 de mayo. Se reportaron como pendientes para junio los tableros de hidrocarburos, ajustes visuales finos e informe estandarizado DEE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Apoyar el almacenamiento, gestión y organización de documentos y archivos generados en el marco de las actividades contractuales, garantizando su adecuada administración en los sistemas de información dispuestos por la entidad. |  |  |  |  |  | Se mantuvo el control de versiones continuo de todos los desarrollos en los repositorios GitHub Portal-MME-Frontend y Portal-MME-Backend, con mensajes descriptivos y trazabilidad por fecha de cada cambio implementado. Se recibió el documento Observaciones_Tablero_DEE.docx con el listado consolidado de correcciones por módulo. Cada ítem fue implementado, verificado y documentado en el commit correspondiente, dejando trazabilidad directa entre la solicitud de supervisión y la entrega técnica. Se actualizó la documentación técnica del proyecto (README.md y INDICE.md) incorporando el flujo de despliegue seguro y las convenciones de desarrollo vigentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitorear diariamente los indicadores de avance en la ejecución de proyectos FNCER, registrando desviaciones en un sistema de seguimiento, generando reportes periódicos sobre el estado de proyectos, incluyendo métricas de eficiencia y cumplimiento de objetivos. |  |  |  |  |  | Se monitorearon diariamente los indicadores de avance en la ejecución de proyectos FNCER a través del Portal de Supervisión, que opera con datos reales de PostgreSQL sincronizados automáticamente desde las bases Excel del equipo de Supervisión. El tablero integra las correcciones de visualización y exportación implementadas durante el mes y descritas en la Obligación 2, garantizando que los indicadores de contratos, usuarios, valores y avance territorial estén actualizados. En el módulo de Gestión del Sector se monitorearon diariamente los KPIs del sistema eléctrico en tiempo real desde XM (precio de bolsa, generación, embalses y aportes hídricos), con clasificación de estado conforme a la metodología oficial XM/UPME. La mejora y corrección de los informes ejecutivos del sector energético automatizados se ha venido enviando diariamente por correo y Telegram, Junto con la automatización de las descargas de los informes del boletín Panorama Energético, constituyeron el principal producto de monitoreo del sector energético. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Participar y prestar acompañamiento en las reuniones y sesiones de trabajo, en las que se haga necesaria o conveniente su participación para presentar resultados de análisis y responder consultas de la Dirección, relacionadas en el objeto del contrato. |  |  |  |  |  | La coordinación con supervisión se sostuvo principalmente a través del documento Observaciones_Tablero_DEE.docx, que Diana Gutiérrez actualizaba diariamente con las correcciones derivadas de las reuniones que ella y Daniel Villarreal sostenían con cada equipo de la Dirección. Se recibían las actualizaciones del documento y se implementaban los cambios en el portal en orden de prioridad; la supervisión validaba los avances y ajustaba el estado de cada ítem conforme avanzaba la ejecución. Para resolver dudas puntuales sobre la interpretación de solicitudes o la metodología de los datos, se sostuvieron sesiones de aclaración con Diana Gutiérrez según se requirió. Con ocasión de la indisponibilidad del servidor, se informó el problema de forma temprana a supervisión y se coordinó con el equipo de TIC la radicación del caso Aranda 28237; la cronología detallada consta en la Obligación 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Organizar sesiones de retroalimentación para mejorar las guías y protocolos basados en experiencias del equipo, a fin de monitorear el uso de herramientas y proporcionar soporte para resolver incidencias. |  |  |  |  |  | Se formalizó el protocolo de atención de observaciones a tableros: la supervisión consolida las correcciones de cada equipo en el documento Observaciones_Tablero_DEE.docx; se implementan en el portal en orden de prioridad; y la supervisión valida e incorpora nuevas solicitudes diariamente. Este flujo, aplicado a seis módulos durante el mes, quedó documentado como procedimiento de trabajo para los meses siguientes. Se elaboró y compartió con la supervisión el documento de configuración del sistema de alertas automatizadas de Gestión del Sector, con la definición de umbrales por módulo y las reglas de notificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Apoyar en la preparación de materiales y documentos técnicos y administrativos, según los requerimientos del equipo de trabajo. |  |  |  |  |  | Se elaboraron y entregaron los siguientes materiales técnicos y administrativos: Informe técnico de la metodología, parametrización y filtrado aplicados para la obtención de los beneficiarios del departamento de Sucre. Informe estandarizado de la Dirección de Energía Eléctrica (25 al 27 de mayo): documento diario unificado con la estructura que recibe el jefe de la Dirección, que incluye los despachos de generación térmica con enlace a Sinergox XM, la tabla de hidrología, las demandas del SIN, fechas de corte explícitas y la distinción entre demanda regulada y no regulada. Las secciones específicas DEE (subsidios, supervisión, apropiación presupuestal y comunidades) quedaron pendientes de ajuste final. Botón flotante Resumen Ejecutivo en el portal (solicitud de supervisión, finales de mayo): descarga el PDF del informe ejecutivo diario enviado también por correo y Telegram. Se incorporaron adicionalmente el botón de descarga del boletín Panorama Energético y el botón de descarga de informes PDF de XM en el slide de Gestión del Sector. Materiales de soporte técnico: documentación de la refactorización del HomeSlider, actualización de AGENTS.md, suite de 49 pruebas Vitest y guía de despliegue seguro post-incidente. Presente informe mensual de actividades, Pago 5 de 12, período 01/05-30/05/2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cumplir con las demás funciones que asigne el supervisor, relacionadas con la naturaleza del objeto contractual y necesarias para la consecución del fin del objeto del contrato. |  |  |  |  |  | Se cumplieron las funciones adicionales asignadas por el supervisor. Los desarrollos del mes respondieron a la directriz del Viceministro de centralizar los avances de todos los grupos de la Dirección en el Portal de Dirección; el detalle consta en la Obligación 2. Respecto a la incidencia del servidor, la cronología de la gestión fue la siguiente: el 18 de mayo se detectaron fallas de conexión SSH; el 19 de mayo el servidor 172.17.0.46 (SRVWEBPRDCTRLXM) perdió funcionamiento y accesibilidad; el 24 de mayo a las 17:04 el Viceministerio (Sr. Víctor Paternina) elevó la solicitud de atención prioritaria a TIC; el 25 de mayo a las 8:30 TIC realizó una sesión de revisión e intentó medidas correctivas, incluida la propuesta de una segunda tarjeta de red con IP alternativa, sin lograr restablecer la conexión SSH; a las 14:45 el contratista Nicolás Maldonado radicó el caso Aranda 28237 solicitando la restauración al estado del 17 de mayo; a las 15:07 TIC ejecutó la restauración al snapshot del 18/05/2026 a las 5:56 a.m.; y a las 20:32 se confirmó el acceso SSH y el funcionamiento del portal. La parametrización de infraestructura es competencia exclusiva de TIC. Se mantuvo durante el mes el chatbot de Telegram, los despliegues de producción con PM2 y la sincronización SharePoint-PostgreSQL, en los períodos en que el servidor estuvo disponible. Se reportaron a supervisión como pendientes para junio los tableros de hidrocarburos y los ajustes visuales finos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVANCES Y LOGROS DEL MES |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se presenta informe de actividades realizadas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se revisa constantemente el correo institucional y se atienden todas las tareas asignadas |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asiste de manera presencial o virtual a las reuniones citadas por el supervisor. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se mantiene la información actualizada y organizada. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se gestionan oportunamente todos los trámites y documentos asignados por los aplicativos institucionales. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con la política de confidencialidad y se abstiene de divulgar información entregada por el Ministerio a terceros, salvo en los casos autorizados y siguiendo los protocolos establecidos para la protección de dicha información. En caso de ser necesario divulgar información a alguna autoridad, se notifica previamente al Ministerio para que pueda tomar las acciones correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suscribir el acuerdo de confidencialidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se procede a firmar el acuerdo de confidencialidad durante la suscripción del Acta de Inicio. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se verifica y acredita el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral según lo establecido por la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asume la responsabilidad de salvaguardar y preservar los equipos y elementos propiedad del Ministerio de Minas y Energía utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica para este periodo |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se acatan las instrucciones impartidas por el Ministerio, a través del supervisor del contrato, durante el desarrollo del mismo. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realiza el desplazamiento al lugar donde se requiera la prestación del servicio, siempre y cuando este sea diferente al lugar de ejecución del contrato, en cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asume la responsabilidad civil y penal por las acciones y omisiones en la actuación contractual, de acuerdo con lo establecido por la ley. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se mantiene actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), conforme a los requerimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se informa al Ministerio sobre cualquier variación en el régimen tributario que ocurra durante la ejecución del contrato, conforme a los procedimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple de manera oportuna con las obligaciones del contrato para facilitar el procesamiento de los pagos dentro de los plazos establecidos por el Ministerio. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se presentan las cuentas de cobro o facturas de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato, en el momento y la forma requeridos. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cargan mensualmente los informes que demuestran el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II, de acuerdo con los requerimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al finalizar el contrato, se entregará un respaldo con toda la información generada durante la ejecución del mismo, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos conforme a lo acordado. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se realizará la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía asignados durante la ejecución del contrato a través del supervisor del contrato, siguiendo las directrices establecidas en el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio. Además, se gestiona el paz y salvo correspondiente con el Grupo de Servicios Administrativos. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Devolver el carnet de identificación como contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se procederá a devolver el carnet de identificación como contratista al finalizar el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores, de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas relacionadas. Para ello, se diligenció el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se asegura disponer de los equipos y herramientas necesarios para cumplir adecuadamente con todas las obligaciones del contrato, garantizando así su ejecución eficiente y efectiva. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cumple con todas las normas de bioseguridad indicadas por la entidad, garantizando un ambiente de trabajo seguro y protegiendo la salud de todos los involucrados en la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se garantiza el cumplimiento de las políticas internas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, incluyendo aquellas relacionadas con la equidad de género, las obligaciones ambientales, la seguridad cibernética, la seguridad de la información, el tratamiento y protección de datos personales, y cualquier otra política relevante que sea adoptada, asegurando así la integridad y el buen desarrollo de las actividades contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se atienden todas las demás políticas, normativas y disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento total y efectivo del objeto contractual, asegurando así la integridad y la calidad en la ejecución de todas las actividades correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGABLES/PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Portal de Dirección de Energía Eléctrica (Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind 4). |  |  |  |  |  |  |  |  | https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Portal Energético desarrollado en Plotly Dash y Python. |  |  |  |  |  |  |  |  | https://portalenergetico.minenergia.gov.co/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chat bot de Telegram. |  |  |  |  |  |  |  |  | https://t.me/MinEnergiaColombia_bot |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Infraestructura tecnológica optimizada: - Repositorios GitHub Portal-MME-Frontend. - Repositorios GitHub Portal-MME-Backend. |  |  |  |  |  |  |  |  | - https://github.com/M3l1ss4C4rd0n4/Portal-MME-Frontend.git - https://github.com/M3l1ss4C4rd0n4/Portal-MME-Backend.git |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7- Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas. Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes. Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON. Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9456706&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true LINK DE EVIDENCIAS CARPETA DE DIRECCIÓN DE ENERGÍA 2025: evidencias melissa cardona 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |